PLAN DE CAPACITACIÓN SIGT

Autor: 				Wilmer Felipe Pérez Camacho

Juan Esteban Cruz Borja

Cristian Mateo Valencia Peña

Valeria Meza Medina

Fecha de Creación: 	12 de Febrero de 2026

Última actualización: 	N/A

Versión: 			1.0

Para: 				Vibra Positiva Pijamas

Registro de cambios

| Fecha | Autor | Versión | Referencia del Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/Feb/2026 | Wilmer Felipe Pérez Camacho | 1.0 | Creación del documento |

Revisores

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5

1.1 PROPÓSITO	5

1.2 ALCANCE DEL DOCUMENTO	6

2. PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	7

2.1 OBJETIVO GENERAL	7

2.2 ALCANCE DE LA CAPACITACIÓN	7

2.3 PERFIL DE LOS USUARIOS	8

3. ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN	9

3.1 CAPACITACIÓN FUNCIONAL	9

3.2 HORARIO	10

4. AGENDA DE LA CAPACITACIÓN	10

DÍA 1 – Introducción al sistema SIGT	12

Introducción al Sistema (15 min)	12

Descripción General del Sistema (20 min)	12

Inicio de Sesión y Roles (20 min)	12

Gestión de Usuarios (40 min)	12

Ejercicio Práctico Guiado (35 min)	13

Preguntas y Cierre (10 min)	13

DÍA 2 – Gestión operativa del sistema	14

Repaso día anterior (10 min)	14

Asignación y Seguimiento de Tareas (35 min)	14

Gestión de Inventario (35 min)	14

Registro de Ventas (35 min)	14

Práctica Guiada (25 min)	14

Preguntas (10 min)	14

DÍA 3 – Reportes y uso completo del sistema	15

Repaso general (10 min)	15

Gestión de Clientes (30 min)	15

Generación de Reportes (35 min)	15

Ejercicio Práctico Completo (45 min)	15

Evaluación de Capacitación (20 min)	16

Cierre Final (10 min)	16

5. EJECUCIÓN	16

6. EVALUACIÓN	17

7. SEGUIMIENTO	17

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 PROPÓSITO

Este documento tiene como propósito establecer la metodología que se utilizará para capacitar a los usuarios finales del Sistema Integral de Gestión Total (SIGT), desarrollado para la empresa Vibra Positiva Pijamas.

La capacitación permitirá que empleados y administradores comprendan el funcionamiento del sistema, sus módulos y su correcta utilización en los procesos administrativos, operativos y comerciales de la empresa.

Asimismo, el proceso de capacitación facilitará la adopción del sistema SIGT dentro de la organización, permitiendo mejorar la gestión de usuarios, asignación de tareas, control de inventario, registro de ventas y generación de reportes, optimizando la organización y eficiencia operativa de la empresa.

## 1.2 ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento define la planificación, organización y ejecución del proceso de capacitación para el uso del Sistema Integral de Gestión Total (SIGT) en la empresa Vibra Positiva Pijamas.

Este plan de capacitación tiene como finalidad garantizar la transferencia de conocimiento hacia los usuarios finales del sistema, permitiendo que comprendan el funcionamiento general de la plataforma, la navegación entre sus módulos y la correcta ejecución de los procesos operativos y administrativos que soporta el SIGT.

El documento abarca la preparación de los usuarios para el uso del sistema, incluyendo la explicación de los roles definidos, el acceso a las funcionalidades disponibles y la correcta interacción con cada uno de los módulos del sistema. De esta manera, se busca asegurar que el personal de la empresa pueda utilizar el SIGT de forma eficiente dentro de sus actividades diarias.

El alcance incluye:

- La descripción de los objetivos de la capacitación.

- La identificación del perfil de los usuarios a capacitar.

- La estructura y organización de la capacitación.

- La definición de los módulos que serán explicados.

- La agenda y distribución del tiempo por sesión.

- La metodología utilizada para la transferencia de conocimiento.

- Los recursos necesarios para el desarrollo de la capacitación.

- La ejecución del plan de capacitación.

- Los criterios de evaluación del aprendizaje.

- El plan de seguimiento posterior a la capacitación.

La capacitación cubrirá el uso funcional del sistema SIGT en sus módulos principales, incluyendo la gestión de usuarios, asignación de tareas, gestión de inventario, registro de ventas, administración de clientes y generación de reportes.

Este documento no contempla actividades relacionadas con el desarrollo del sistema, configuración técnica avanzada del servidor, despliegue del sistema o migración de base de datos, los cuales se encuentran documentados en el manual técnico del proyecto.

# 2. PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

## 2.1 OBJETIVO GENERAL

Transferir el conocimiento necesario a los usuarios del Sistema Integral de Gestión Total (SIGT) para que puedan utilizar correctamente la plataforma en la gestión de usuarios, asignación de tareas, control de inventario, registro de ventas y generación de reportes administrativos, mejorando la organización y eficiencia operativa de la empresa Vibra Positiva Pijamas.

## 2.2 ALCANCE DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación estará orientada a los usuarios del sistema SIGT con el fin de enseñar el funcionamiento general de la plataforma y el uso correcto de cada uno de sus módulos.

La capacitación será:

Modalidad: Presencial.

Dirigida a: Administradores y empleados del sistema.

Duración: 3 días

Duración por sesión: 2 horas 30 minutos

Duración total: 7 horas 30 minutos

Enfoque: Capacitación funcional del sistema.

Durante la capacitación se realizará una explicación detallada del sistema, acompañada de demostraciones prácticas en tiempo real, permitiendo a los usuarios interactuar directamente con la plataforma y resolver dudas relacionadas con su funcionamiento.

## 2.3 PERFIL DE LOS USUARIOS

Los participantes de la capacitación deben contar con conocimientos básicos en el manejo de computador y navegación web, así como disposición para aprender el funcionamiento del sistema SIGT.

Los usuarios del sistema corresponden a los siguientes roles:

- Superadministrador

- Administrador

- Empleado

- Cliente

Los usuarios deberán comprender las funcionalidades disponibles según su rol, así como las restricciones y permisos definidos dentro del sistema.

# 3. ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN

## 3.1 CAPACITACIÓN FUNCIONAL

Entrenamiento dirigido a los usuarios finales para aprender a ejecutar las diferentes funcionalidades del sistema SIGT dentro del marco de los procesos administrativos y operativos de la empresa.

Contenido:

- Introducción al sistema SIGT

- Inicio de sesión

- Roles del sistema

- Gestión de usuarios

- Asignación de tareas

- Gestión de inventario

- Registro de ventas

- Gestión de clientes

- Generación de reportes

- Cierre de sesión

Duración: 3 días

Duración por sesión: 2 horas 30 minutos

Duración total: 7 horas 30 minutoss

Número de asistentes: 20 usuarios

## 3.2 HORARIO

La capacitación se realizará en 3 días con jornadas de 2 horas y media para un total de 7 horas y media

Día 1: 12:00 p.m. – 2:30 p.m.

Día 2: 12:00 p.m. – 2:30 p.m.

Día 3: 12:00 p.m. – 2:30 p.m.

# 4. AGENDA DE LA CAPACITACIÓN

Día 1 – Introducción al sistema SIGT

| TEMA | DURACIÓN |
| --- | --- |
| Introducción al sistema SIGT | 15 Minutos |
| Descripción general del sistema | 20 Minutos |
| Inicio de sesión y roles | 20 Minutos |
| Gestión de usuarios | 40 Minutos |
| Ejercicio práctico guiado | 35 Minutos |
| Preguntas y cierre | 10 Minutos |

Día 2 – Gestión operativa del sistema

| TEMA | DURACIÓN |
| --- | --- |
| Repaso día anterior | 10 Minutos |
| Asignación y seguimiento de tareas | 35 Minutos |
| Gestión de inventario | 35 Minutos |
| Registro de ventas | 35 Minutos |
| Práctica guiada | 25 Minutos |
| Preguntas | 10 Minutos |

Día 3 – Reportes y uso completo del sistema

| TEMA | DURACIÓN |
| --- | --- |
| Repaso general | 10 Minutos |
| Gestión de clientes | 30 Minutos |
| Generación de reportes | 35 Minutos |
| Ejercicio práctico completo | 45 Minutos |
| Evaluación de capacitación | 20 Minutos |
| Cierre final | 10 Minutos |

# DÍA 1 – Introducción al sistema SIGT

### Introducción al Sistema (15 min)

Saludo a los participantes.
 Presentación del equipo de trabajo encargado de la capacitación del sistema SIGT.
 Presentación de los objetivos de la capacitación, metodología de trabajo y temario a desarrollar durante la sesión.
 Explicación general del propósito del Sistema Integral de Gestión Total (SIGT) y su importancia dentro de la empresa Vibra Positiva Pijamas.
 Presentación de la interfaz principal del sistema y descripción general de sus funcionalidades.

### Descripción General del Sistema (20 min)

Espacio en el cual se realizará la introducción al sistema SIGT, explicando su estructura, módulos disponibles y funcionamiento general.
 Se describirá la forma en la que el sistema permite gestionar usuarios, asignar tareas, administrar inventario, registrar ventas y generar reportes.
 Durante esta sección se resolverán dudas iniciales sobre el funcionamiento del sistema.

### Inicio de Sesión y Roles (20 min)

Se explicará el proceso de ingreso al sistema mediante usuario y contraseña.
 Se mostrará el funcionamiento de los diferentes roles del sistema:
 Superadministrador
 Administrador
 Empleado
 Cliente

Se explicarán los permisos y restricciones de cada rol dentro del sistema.

### Gestión de Usuarios (40 min)

Módulo diseñado para la creación, edición, actualización y eliminación de usuarios del sistema.
 Se enseñará cómo registrar nuevos usuarios, asignar roles y administrar la información de los empleados y clientes dentro del SIGT.

### Ejercicio Práctico Guiado (35 min)

Los participantes realizarán actividades prácticas dentro del sistema SIGT con acompañamiento del instructor para reforzar los temas vistos durante la sesión.

### Preguntas y Cierre (10 min)

Espacio destinado para resolver dudas de los participantes y cierre de la primera sesión.

# DÍA 2 – Gestión operativa del sistema

### Repaso día anterior (10 min)

Recordatorio de los temas vistos en la sesión anterior y resolución de dudas.

### Asignación y Seguimiento de Tareas (35 min)

Módulo encargado de la asignación de tareas a los empleados del sistema.
 Se explicará cómo crear tareas, asignarlas a usuarios, establecer estados y realizar seguimiento del cumplimiento de las mismas.

### Gestión de Inventario (35 min)

Módulo diseñado para la administración de los productos de la empresa.
 Se enseñará cómo registrar productos, actualizar información, controlar cantidades disponibles y consultar el inventario del sistema.

### Registro de Ventas (35 min)

Módulo encargado del registro de ventas realizadas por la empresa.
 Se explicará el proceso de selección de productos, registro de ventas y almacenamiento de la información dentro del sistema.

### Práctica Guiada (25 min)

Los participantes realizarán ejercicios prácticos relacionados con la gestión de tareas, inventario y registro de ventas.

### Preguntas (10 min)

Espacio para resolver dudas relacionadas con la sesión.

# DÍA 3 – Reportes y uso completo del sistema

### Repaso general (10 min)

Resumen general de los módulos vistos durante la capacitación.

### Gestión de Clientes (30 min)

Módulo diseñado para administrar la información de los clientes registrados en el sistema.
 Se enseñará cómo visualizar clientes, consultar información y relacionarlos con el registro de ventas.

### Generación de Reportes (35 min)

Módulo encargado de generar reportes administrativos del sistema.
 Se explicará cómo generar reportes de:

- Ventas

- Inventario

- Productividad

- Tareas

Estos reportes permitirán apoyar la toma de decisiones dentro de la empresa.

### Ejercicio Práctico Completo (45 min)

Los usuarios utilizarán el sistema SIGT para ejecutar las funcionalidades explicadas durante la capacitación:

- Ingreso al sistema

- Creación de usuario

- Registro de producto

- Asignación de tarea

- Registro de venta

- Generación de reporte

### Evaluación de Capacitación (20 min)

Aplicación de encuesta de satisfacción y evaluación del uso del sistema.

### Cierre Final (10 min)

Retroalimentación final, recomendaciones de uso del sistema SIGT y finalización de la capacitación.

# 5. EJECUCIÓN

La ejecución del plan de capacitación se llevará a cabo en la empresa Vibra Positiva Pijamas, utilizando el sistema SIGT como herramienta principal de aprendizaje.

Durante la capacitación se realizará una explicación teórica y práctica del funcionamiento del sistema, permitiendo que los usuarios interactúen directamente con la plataforma.

Se utilizarán los siguientes recursos:

- Computadores con acceso al sistema

- Conexión a internet

- Sistema SIGT en funcionamiento

- Guía de usuario

# 6. EVALUACIÓN

La evaluación del plan de capacitación se realizará mediante ejercicios prácticos dentro del sistema SIGT, donde los usuarios deberán ejecutar tareas básicas relacionadas con sus funciones.

También se aplicará una encuesta de satisfacción para medir el grado de conocimiento adquirido y la comprensión del funcionamiento del sistema.

# 7. SEGUIMIENTO

Se realizará un acompañamiento posterior a la capacitación durante el proceso de implementación del sistema SIGT.

Este seguimiento permitirá resolver dudas, apoyar a los usuarios en el uso del sistema y verificar la correcta utilización de la plataforma dentro de la empresa.

El seguimiento se realizará durante un periodo de un mes posterior a la capacitación.